| Министерство науки высшего образования Российской Федерации ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.А. БОНДАРЕНКО» Факультет среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КУРСОВАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |  |
| по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» |  |  |  |  |  |  |
| Разработка компьютерной игры «Найди пару» |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |
| ОГУ 09.02.07. 3026. 324 ПЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководитель |  |  |  |  |
|  |  | преподаватель высшей категории |  |  |  |  |
|  |  | _________________ |  | Ж.В. Михайличенко |  |  |
|  |  | «_____» | ________________ |  |  | 2026 г. |
|  |  | Студент группы 24ИСП-1 |  |  |  |  |
|  |  | _________________ |  | Е.В Иванов |  |  |
|  |  | «_____» | ________________ |  |  | 2026 г. |
| Орск 2026 |  |  |  |  |  |  |

Содержание

Техническое задание	3

Общие сведения	3

Цели и назначение создания	3

Характеристика объекта автоматизации	4

Требования к автоматизированной системе	4

Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы	6

Порядок разработки автоматизированной системы	8

Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы	8

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие	9

Требования к документированию	9

Источники разработки	9

Техническое задание

Техническое задание (ТЗ) на разработку программного обеспечения – это документ, который содержит подробное описание требований к программному продукту. Он определяет функциональные и нефункциональные требования, а также спецификации и ограничения, которые должны быть учтены при разработке программного обеспечения (ПО). ТЗ на разработку автоматизированной системы (АС) создаётся согласно ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» и содержит 10 обязательных разделов.

ТЗ на разработку программного продукта в рамках курсовой работы представлено ниже.

Общие сведения

- Полное наименование АС и её условное обозначение: программное обеспечение «Найди пару» для развития внимательности и памяти пользователя (игра «Найди пару»).

- Наименование организации – заказчика АС: факультет среднего профессионального образования Орского гуманитарно-технологического института филиала Оренбургского государственного университета.

- Документ, на основании которого создаётся АС: Протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026.

- Плановые сроки:

Начало работ – 10.02.2026

Окончание работ – 13.06.2026

Цели и назначение создания

- Цели создания АС:

Основной целью разработки автоматизированной системы «Найди пару» является создание программного инструмента, способствующего когнитивному развитию пользователя. В рамках достижения этой цели решаются следующие задачи:

- Стимуляция нейронных связей: через регулярное выполнение задач на запоминание расположения объектов на плоскости происходит тренировка кратковременной и оперативной памяти.

- Повышение концентрации внимания: игровая механика требует от пользователя высокого уровня вовлеченности и способности игнорировать внешние раздражители для достижения лучшего результата.

- Геймификация процесса обучения: использование игровых методик для развития логического мышления у детей и подростков, что делает процесс саморазвития более привлекательным.

- Назначение АС: программный продукт предназначен для функционирования в качестве автономного настольного приложения на персональных компьютерах. Его основное назначение — предоставление пользователю интерактивной среды для прохождения уровней игры, связанных с поиском идентичных пар объектов. Система может использоваться как в домашних условиях для досуга, так и в образовательных учреждениях в качестве вспомогательного развивающего модуля.

Характеристика объекта автоматизации

- тип: логическая игра.

- назначение: предоставление пользователю интерактивной среды для тренировки памяти и внимательности через поиск парных изображений.

- ключевые характеристики: игровое поле с набором закрытых карточек, автоматическая генерация игрового пространства, контроль правил игры, сбор и анализ игровых метрик (время, ходы).

- программное обеспечение может работать на любом устройстве с поддержкой необходимого программного окружения (ОС Windows, .NET Framework).

- не требует специального оборудования или уникальных условий эксплуатации.

- может использоваться в образовательных целях для развития когнитивных способностей (памяти, концентрации), а также для досуга и развлечения.

Требования к автоматизированной системе

- Требования к структуре АС в целом:

- Подсчет количества найденных пар и времени игры.

- Управление игровым процессом: логика расчётов совпадений;

- Визуализация: отображение игрового поля и состояния карточек (открыта/закрыта);

- Хранение текущего состояния поля (сетка карточек);

- Инициализация поля (генерация случайного распределения пар, выбор сложности);

- Интерактивное взаимодействие (управление открытием карточек с помощью мыши);

- Режимы работы: стандартный, тренировочный;

- Отображение времени прохождения и числа совершенных попыток.

- Требования к функциям, выполняемыми АС:

- Функция «Управление сессией»: запуск новой игры, возможность перезапуска текущего уровня и корректный выход из приложения;

- Функция «Визуализация состояний»: изменение графического представления карточек (лицевая сторона/рубашка) в реальном времени в ответ на действия пользователя;

- Функция «Таймер и счетчик»: прецизионный отсчет времени с момента открытия первой карточки до обнаружения последней пары, а также инкрементация счетчика ходов;

- Функция «Звуковая индикация»: воспроизведение аудио-семплов для подтверждения правильных действий или уведомления об ошибках;

- Требования к видам обеспечения АС:

- Требования к математическому обеспечению: для обеспечения непредсказуемости игры должен использоваться генератор псевдослучайных чисел в сочетании с алгоритмом тасования, гарантирующим равномерное распределение пар на игровом поле. Математическая модель игрового поля представляет собой сетку карточек и их состояний (открыта/закрыта);

- Требования к информационному обеспечению: Информационная база представлена набором графических ресурсов, расположенных в локальной директории проекта. Хранение текущего состояния игры осуществляется в оперативной памяти.

- Требования к лингвистическому обеспечению: Поддержка русского языка;

- Требования к программному обеспечению: совместимость с 64-разрядными версиями Windows 10/11, среда программирования – Visual Studio, тип проекта – приложение Windows Forms (.NET Framework), язык программирования - C#, ПО для проектирования и документирования – MS Word, ПО для построения функциональных моделей - Ramus Educational;

- Требования к техническому обеспечению: персональный компьютер с процессором Intel Core i5 или аналог (от 1.6 ГГц), оперативная память: не менее 4 ГБ, видеосистема с поддержкой DirectX 11 или OpenGL 3.3, свободное место на диске: 150 МБ, клавиатура, мышь.;

- Требования к организационному обеспечению: эксплуатация осуществляется одним пользователем – неспециалистом в области программирования, документация должна включать руководство пользователя с описанием всех функций и интерфейса;

- Общие технические требования:

- Требования к численности и квалификации персонала и пользователя АС: один пользователь с базовыми навыками работы с ПК (использование мыши, клавиатуры, файловых диалогов).

- требования к надежности: некорректные действия пользователя (ввод неверных данных) не должны приводить к аварийному завершению. Отсутствие критических ошибок (падений, утечек памяти) при стандартных сценариях использования.

- требования к эргономике и технической эстетике: интерфейс должен соответствовать стандартным GUI-приложениям: главное меню, панель инструментов, строка состояния, элементы управления должны иметь всплывающие подсказки, рабочая область должна занимать не менее 70% окна приложения. Композиционная целостность: логичное размещение органов управления в соответствии с типовыми паттернами.

- требования к защите информации от несанкционированного доступа: система функционирует локально на рабочем месте пользователя и не предполагает подключения к сетям общего пользования (Интернет) для выполнения основных функций;

Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Этапы разработки АС составлены согласно ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные система. Автоматизированные системы. Стадии создания» и представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы разработки АС

| Номер и название стадии | Сроки исполнения | Этапы работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Формирование требований к АС | 10.02.2026 – 17.02.2026 | Обследование объекта автоматизации, разработка и детализация требований, согласование и утверждение требований |
| 2 Разработка концепции АС | 18.02.2026 – 25.02.2026 | Изучение объекта, проведение научно-исследовательской работы, разработка вариантов концепции и выбор оптимального |

Продолжение таблицы 1

| Номер и название стадии | Сроки исполнения | Этапы работ |
| --- | --- | --- |
| 4 Эскизный проект | 08.03.2026 – 20.03.2026 | Разработка предварительных проектных решений по системе в целом и её частям; определение структуры подсистем (управление состоянием поля, визуализация, ввод/вывод); разработка концепции информационной базы (структуры данных, форматы файлов); оформление пояснительной записки и ведомости эскизного проекта |
| 5 Технический проект | 21.03.2026 - 19.05.2026 | Реализация методов игрового процесса, архитектуры программного обеспечения, интерфейса пользователя (макеты экранов), реализация схем функциональной структуры и программного обеспечения |
| 6 Рабочая документация | 20.05.2026 – 02.06.2026 | Разработка рабочей документации: исходный код программы, документация на программные модули (спецификации), руководство пользователя, описание технологических процессов (сохранение/загрузка, настройка параметров) |
| 7 Ввод в действие | 03.06.2026 - 13.06.2026 | Подготовка объекта автоматизации (рабочего места пользователя), установка программного обеспечения на целевой компьютер, пусконаладочные работы, проведение предварительных испытаний (проверка функций на тестовых конфигурациях), опытная эксплуатация (тестирование пользователем), проведение приемочных испытаний |

Продолжение таблицы 1

| 8 Сопровождение | с 14.06.2026 | Исправление ошибок, выявленных в процессе эксплуатации, консультирование пользователя, доработка системы по необходимости, сбор предложений по модернизации, архивирование версий программного обеспечения |
| --- | --- | --- |

Порядок разработки автоматизированной системы

Разработка осуществляется студентом самостоятельно под руководством преподавателя. Взаимодействие происходит на личных консультациях.

Исходные данные для разработки: задание на курсовую работу, настоящее ТЗ, учебная литература по С#, интернет-источники.

По окончанию этапов работ предъявляются:

- ТЗ – согласованный документ;

- Эскизный проект – материалы проектирования;

- Технический проект – код программы;

- Рабочая документация – пояснительная записка;

- Ввод в действие – готовая программа;

Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы

- Проверка функций (инициализация поля, игровой процесс, управление, визуализация, выбор сложности) на тестовых наборах карточек и различных уровнях сложности; проверка документации инициализация поля, игровой процесс, управление, визуализация, выбор сложности;

- Проверка устойчивости при длительной работе (более четырёх часов); проверка производительности;

- Комплексная проверка соответствия всем требованиям ТЗ; анализ результатов опытной эксплуатации;

- АС принимается при выполнении всех условий:

- реализация всех функций в соответствии с ТЗ;

- соответствие логики работы правилам игры «Найди пару»;

- отсутствие критических ошибок;

- корректная обработка нештатных ситуаций;

- наличие эксплуатационной документации.

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие

Целью подготовки является обеспечение готовности объекта автоматизации (рабочего места пользователя, технических средств, персонала, информационной базы) к штатному функционированию АС в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Для ввода системы в действие требуется наличие OC Windows и платформы .NET на компьютере пользователя. Возможность ознакомления с руководством пользователя.

Требования к документированию

Документация должна включать пояснительную записку к курсовой работе в текстовом формате и исходные коды программы с комментариями.

Источники разработки

- Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения».

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- Учебная и техническая литература по языку программирования C# и платформе .NET (например, источники из списка использованной литературы в данной пояснительной записке).